## Slide 1
CURS 9
  Testarea colectivă
  Planificarea testării

## Slide 2: Testarea colectivă
Testeri diferiţi vor surprinde erori diferite
Testarea colectivă elimină monotonia, distribuie efortul şi creează un efect de reţea în detectarea erorilor
Tipuri de testare colectivă:
  Bug-bashing
    exploatează independenţa punctelor de vedere
    poate include testeri profesionişti şi neprofesionişti
    profesioniştii vor avea rol de recenzori şi confirmatori
    neprofesioniştii pot fi familiarizaţi cu anumite tipuri de erori (de utilizabilitate), fiind mai apropiaţi de perspectiva clientului
  Subcontractarea
    Se aplică atunci când nu există resursele de testare necesare
    Domenii predispuse: TCH, TCS, utilizabilitate, localizare
    Testerii locali vor colabora cu laboratorul subcontractat pentru confirmarea testelor

## Slide 3: Testarea colectivă
Beta testing
  se realizează de către grupuri focus (beneficiari potenţiali sau testeri neprofesionişti)
  e un proces de validare şi nu unul de verificare (se testează faţă de beneficiar, nu faţă de specificaţii)
  poate avea diverse scopuri: recenzarea în presă, teste de utilizabilitate, TCH, TCS
  Necesită o planificare BT:
    Grupul focus va fi selectat conform cu scopul testării (recenzie în presă, utilizabilitate, TCH, TCS)
    Testerii beta vor fi superficiali, e necesar un protocol formal cu deadlineuri şi raportări formale
    Testerii beta se vor concentra pe anumite tipuri de erori, nu pot înlocui testarea profesionistă
    Testerii profesionişti vor izola erorile semnalate de testerii beta prin cazuri de testare precise
    Testarea beta e târzie, constrânsă de timp şi cu posibilităţi de corectare reduse

## Slide 4: Planificarea testării
Standardul de test planning: IEEE 829-1998 (http://standards.ieee.org)
Planul de testare
  prescrie acoperirea, metoda, resursele şi programul activităţilor de testare
  identifică elementele testate, funcţionalitatea testată, sarcinile de testare, personalul alocat şi riscurile
  nu calitatea documentului PT contează, ci utilitatea lui
  nu formalizarea contează ( IEEE recomandă un şablon) ci realismul planificării şi felul în care planul comunică sarcinile celor implicaţi

## Slide 5: Rubricile PT, conform IEEE
Generalităţi – aspecte ce par evidente (trebuie explicitate deoarece evidenţele teoretice sunt cele care creează probleme de comunicare)
  Scopul PT
  Produsul testat şi scopul produsului
  Versiunea testată şi statutul său (produs nou, upgrade, etc.)
  Stadiul produsului (modul, aplicaţie integrată, build alfa)
  Nivelul de calitate urmărit – punct sensibil!
    Marketerii vor urmări un nivel de utilizabilitate
    Programatorii vor invoca nivelul de actualitate tehnologică sau complexitate
    Managerii vor urmări reducerea costurilor
    Nivelul de calitate trebuie stabilit la nivelul PT, nu ulterior şi va fi impus pe toată durata testării
    Nivelul de calitate va fi precizat prin cuantificare: număr de erori detectate în 24 ore, un prag de fiabilitate, un prag de performanţă, un indice de utilizabilitate etc.

## Slide 6: Rubricile PT, conform IEEE
Identificatori – necesari referinţelor care se realizează în textul PT
  Oamenii implicaţi (date de contact, posibilităţi de comunicare)
  Instrumentele software implicate (atât produsul testat cât şi alte instrumente, locul în care se vor stoca documentele de testare)
  Locaţiile (clădiri, laboratoare, săli, locul în care se stochează documentaţia de testare)
  Echipamentele hardware (şi modul lor de obţinere, sursele – subcontracte, închirieri etc.)

## Slide 7: Rubricile PT, conform IEEE
Termeni şi informaţii cheie – necesari uniformizării semantice şi fixării unor deadlineuri comune
  Definiţia erorii
  Build – cod compilat livrabil de către programatori (executabil)
  TRD (Test Release Document) – documentul care însoţeşte un build, pe care se indică ce s-a modificat, ce s-a corectat şi alte date despre build
  Alpha – un build timpuriu, în scop demonstrativ, pentru care se fixează un nivel de calitate urmărit mai scăzut decât cel final;
  Beta – un build ajuns în faza de testare beta (ajuns la unii beneficiari), pentru care trebuie indicat scopul testării beta (recenzie, utilizabilitate etc.)
  Spec complete – deadline după care specificaţiile nu vor mai fi modificate
  Feature complete – deadline după care aplicaţiei nu i se vor mai adăuga funcţionalităţi
  Comitetul de gestiune a erorilor – comitet format din managerul de testare, managerul de proiect, managerul de dezvoltare, managerul relaţiei cu clienţii care trebuie să decidă ce erori vor fi corectate, tratate sau ignorate.

## Slide 8: Rubricile PT, conform IEEE
Responsabilităţi generale – componentele livrabile (deliverables) şi sarcinile care afectează testarea, prezentate în mod tabelar pe oameni implicaţi:
Acoperirea – aspectele testate şi aspectele netestate (lăsate pentru subcontractare sau testare beta).

## Slide 9: Rubricile PT, conform IEEE
Fazele testării (reflectate eventual într-o diagramă Gantt)
  Prima fază e chiar PT
  Se stabileşte ordinea tipurilor de teste realizate (a specificaţiilor, a codului sursă, a variate module, a integrării modulelor, stress, utilizabilitate, TCH, TCS etc.)
  Pentru fiecare fază se arată criteriul de intrare (condiţia ce trebuie îndeplinită pt începerea fazei)
  Pentru fiecare fază se arată criteriul de ieşire din fază (de obicei publicarea unui raport sau o recenzie internă)
  În absenţa fazelor, avem o testare haotică (Big Bang)
Strategia de testare – BB, WB, manual, automat, pozitiv, negativ, error forcing

## Slide 10: Rubricile PT, conform IEEE
Necesarul de resurse
  Personal – oameni, nivel expertiză, program de lucru, mod de contractare
  Echipamente
  Spaţiu de lucru – locaţii, organizare
  Software
  Subcontractări – criteriu de selecţie, cost
  Consumabile şi obiecte de inventar – manuale, discuri, telefoane, acces Internet sau alte căi de comunicare între membrii

## Slide 11: Rubricile PT, conform IEEE
Responsabilităţi de testare – detaliate pe testeri, pe faze şi strategii

## Slide 12: Rubricile PT, conform IEEE
Programarea testelor – detalierea fazelor şi reflectarea efortului de testare în timp (neproporţional cu efortul de programare!)
  Poate afecta data de livrare a produsului
  Poate avea ca efect amânarea unor componente ale aplicaţiei
  Programul testelor e influenţat de efortul de programare
  Pentru a evita responsabilitatea întârzierilor, programul testelor se exprimă în date relative:
    În loc de: testul X se finalizează la data de ...
    Se va folosi: textu X va dura două zile de la livrarea modulului ....
Cazurile de testare – prezentate la modul general (tipuri de cazuri de testare – limite, valori nule, stress), alături de o referinţă spre dosarul cazurilor de testare şi responsabilul cu acesta (care se întocmeşte în cursul testării şi detaliază precis cazurile de test)

## Slide 13: Rubricile PT, conform IEEE
Rapoartele de testare – vor fi indicate tipurile de rapoarte întocmite şi modul de urmărire a erorilor (manual, printr-o bază de date on-line sau o foaie Excel)
Metricile – vor fi indicate modurile de cuantificare a testării şi modul de colectare a datelor pentru cuantificare (de obicei prin interogarea sistemului de urmărire a rapoartelor de eroare). Exemple de metrici:
  Erori detectate pe zi
  Lista de erori vizate
  Clasificarea erorilor vizate
  Erori detectare de un tester
  Erori detectate pe modul
Riscurile – se identifică impactul celorlalte activităţi asupra echipei, riscurile de întârziere, riscurile de expertiză, riscurile de buget

## Slide 14: Planificarea cazurilor de testare (PCT)
PCT – Dosar care detaliază rubrica privind cazurile de testare din PT, se realizează un dosar PCT pentru fiecare componentă testată
Scopuri PCT:
  Organizarea şi clasificarea cazurilor de test (teste de portofoliu, teste specifice situaţiei)
  Recenzarea cazurilor de test
  Reutilizabilitatea testelor
  Urmărirea facilă a rezultatelor pe cazuri de test
  Crearea unor dovezi de testare, solicitate în unele domenii ca măsură de asigurare a calităţii
Dosarul PCT conţine 3 documente:
  Proiectarea CT
  Specificarea CT
  Procedeul de aplicare CT
La Dosarul PCT e important formalismul, precizia sa, deoarece scopul de bază este reutilizarea PCT şi înţelegerea sa de către diferiţi testeri (procedeul CT e descris chiar algoritmic)

## Slide 15: Planificarea cazurilor de testare (PCT)
Proiectarea CT – detaliere a strategiei de testare pentru o componentă a aplicaţiei. Conţine
  Identificator al proiectului CT şi referinţe spre identificatori ai altor documente (PT, specs, proceduri CT)
  Descrierea componentei testate
  Precizarea componentelor testate auxiliar datorită interacţiunilor
  Precizarea componentelor netestate (au fost testate deja sau sunt înlocuite cu stuburi şi drivere)
  Tehnicile de testare folosite (BB, WB, automat, manual, monkey etc.)
  Modul de verificare a rezultatelor pe fiecare tehnică de testare
  Lista identificatorilor cazurilor de test, asociaţi cu clasa de echivalenţă pe care o reprezintă şi referinţe spre specificarea şi procedeul CT aferente)
  Criteriul de admisie-respingere a componentei testate

## Slide 16: Planificarea cazurilor de testare (PCT)
Specificarea CT – e nucleul dosarului CT, indică exact intrările testate, ieşirile aşteptate, condiţiile de mediu pentru un CT!. Documentul conţine:
  Identificator unic al cazului (prin care să poată fi referit de proiectarea CT şi de procedeul CT)
  Descrierea componentei testate mai detaliat decât la proiectarea CT
    cu referinţe spre specs
    cu detalierea tipului de test (ex: test DBB de depăşire a limitei superioare la adunarea Windows Calculator);
  Specificarea intrărilor şi condiţiilor necesare executării CT;
  Specificarea ieşirilor şi condiţiilor aşteptate în urma executării CT;
  Condiţiile de mediu necesare executării CT (hardware, software, personal);
  Dependenţele faţă de alte specificări CT.
Crearea unui astfel de document pentru fiecare CT poate fi costisitor dar poate fi impus de beneficiar şi domeniul aplicaţiei. Acolo unde nu se impune detalierea de tipul un document pt un CT, se poate construi un format tabelar în care fiecare rând corespunde unui CT şi fiecare coloană uneia din rubricile indicate.

## Slide 17: Planificarea cazurilor de testare (PCT)
Procedeul CT (Case script) – descrie algoritmul de executare pentru un CT (implementează specificarea CT). Relaţia spec CT- case script este de tip m-n, adică acelaşi caz (spec CT) poate referi mai multe procedeuri, acelaşi procedeu poate fi aplicat pe mai multe cazuri (spec CT). Documentul conţine:
  Identificator unic al procedeului (referit de PT, Proiectul CT şi Specs CT)
  Scopul procedeului – cu referinţe la specs CT pe care le deserveşte
  Condiţii de mediu pentru executarea procedeului
  Algoritmul procedeului:
    Metoda de stocare a rezultatelor testului
    Metoda de pregătire a testului
    Metoda de lansare în execuţie (linie de comandă, driver, clic)
    Paşii testului
    Metoda de măsurare a rezultatelor (cronometru, observare, file comparison)
    Metoda de suspendare şi reluare a testului, dacă e posibil
    Metoda de finalizare a testului
    Metoda de restaurare a condiţiile precedente testului
    Modul de tratare a situaţiilor de excepţie

## Slide 18: Planificarea cazurilor de testare (PCT)
Exemplu de procedeu CT:
  Identificator: ProcWinCalc001
  Scop: testarea cazurilor cu specificaţiile CazWC001 până la CazWC55 (aceşti identificatori indică în specs CT că sunt cazuri de testare a operaţiilor din Windows Calculator)
  Condiţii speciale: doar cele prevăzute de specs CT
  Algoritm:
    Înregistrarea rezultatelor – foaia teste.xls
    Pregătirea testului: formatarea discului şi instalarea unei copii Win XP SP2 (evitarea interferenţelor)
    Executarea testului: Start-Programs-Accessories-Calculator
    Paşi:
      Tastarea intrărilor prevăzute de specs CT
      Compararea cu rezultatele aşteptate (din specs CT)
      Repetarea testului folosind mouse-ul
      Compararea cu rezultatele aşteptate
    Metodă de observare: vizual
    Metodă de suspendare sau oprire: închiderea ferestrei WC
    Metodă de reluare: testele întrerupte se vor considera oprite
    Modul de restaurare a condiţiilor: formatarea discului
    Excepţii: în caz de resetare se notează condiţiile erorii şi se relansează testul

## Slide 19: Planificarea cazurilor de testare (PCT)
Pentru înregistrarea rezultatelor testării se va folosi un jurnal de testare:
  Foaie Excel
  SGBD
  O aplicaţie Web specializată: Bugzilla, Mantis
Jurnalul trebuie să grupeze testele în suite de testare (seturi interdependente de CT)
Rubricile tabelului-jurnal vor indica numele şi identificatorul cazului (din specs CT), rezultatul cazului (admis-respins), data de executare a procedeului şi eventual o referinţă la un tabel de descriere a erorilor